Приложение к распоряжению Администрации

Каргапольского района от 30.03.2016г. №137-р

План подготовки ОУ к новому 2016-2017 учебному году

| Школа | Ремонт по требованию Отдела образования | Предписание Роспотребнадзора | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сумма | Сроки | Мероприятия | Сумма | Сроки |  |
| Брылинская | Косметический ремонт Побелка и покраска 2 смесителя на кран в столовую Капитальный ремонт спортивного зала | 10 тыс. | До 01.08. 2016г | - | - | - | 10 тысяч 1500000 руб (федер. средства) |
| Долговская | Косметический ремонт Побелка и покраска, Линолеум в классах надо постелить до половины кабинета Ремонт крыши над гаражом | 5 тыс. 20 тыс. | До 01.08. 2016г | Ремонтные работы в спортивном зале Остекление окон в каб. физики, химии, англ.яз | 5 тыс. Стекла взять в ХЭГ | 01.08.2016г. | 30 тысяч |
| Журавлевская | Теплые туалеты Косметический ремонт Побелка и покраска Ремонт водостоков в спортзала | 289 561 р. 5 тыс. 5 тыс. | До 01.08. 2016г | Устранение повреждения отделки в виде трещин на стенах в компьютерном классе, в спортивном зале Обеспечить наличие остекленения окон в коридорах школы | 5 тыс. Стекла взять в ХЭГ | 1.08. 2016г | 289 561 руб. (уточнение Думы) 15 тысяч |
| Житниковская | Крыша (полностью) Косметический ремонт Побелка и покраска Приобретение линолеума в кабинет иностранного языка | ? (нужна смета) 5 тыс. 15 тыс. | До 01.08. 2016г | Обеспечить остекление окон из цельного стеклополотна Обеспечить наличие рассеивателей на источниках освещения в 8 кабинетах, коридорах | Стекла и рассеиватели взять в ХЭГ (остатки от ремонта в Кр.Октябре) | До 05.10. 2016г | 20 тысяч |
| КСОШ №4 | Косметический ремонт Побелка и покраска Ремонт цоколя по периметру здания Ремонт крыши | 10 тыс. 15 тыс. 886 187 руб. | До 01.08. 2016г |  |  |  | 25 тысяч 886 187 руб. (Уточнение Думы) |
| Краснооктябрьская | Косметический ремонт Побелка и покраска Ремонт пола в рекреации возле столовой | 10 тыс. 10 тыс. | До 01.08. 2016г |  |  |  | 20 тысяч |
| Майская | Косметический ремонт Побелка и покраска Ремонт водостоков | 15 тыс. | До 01.08. 2016г | Произвести замену оконных рам в спортивном зале с поврежденными стеклами |  | 5.08. 2016г. | 15 тысяч |
| Тагильская | Косметический ремонт Побелка и покраска Туалет нач.классов – дверь и раковины | 10 тыс. 10 тысяч | До 01.08. 2016г. |  |  |  | 20 тысяч |
| Чашинская | Косметический ремонт Побелка и покраска В раздевалке для девочек спортивный зал) водонагреватель Окна стычные | 5 тыс. 5 тыс. Стекла взять в ХЭГ | До 01.08. 2016г. | Устранить повреждение пола на 2 этаже в коридорах | 10 тыс. | 01.08. 2016г. | 20 тысяч |
| Деулинская | Косметический ремонт Побелка и покраска | 5 тыс. | До 01.08. 2016г. | Проведение ремонта стен спортивного зала, пола в коридоре около библиотеки | 10 тыс | 01.08. 2016г | 15 тысяч |
| Вяткинская | Косметический ремонт Побелка и покраска Ремонт крыши Ремонт крыльца Приобретение столов | 5 тыс. (нужна смета) 5 тысяч 5 тысяч | До 01.08. 2016г. |  |  |  | 15 тысяч |
| Зауральская | Косметический ремонт Побелка и покраска Приобретение классной доски в кабинет технологии | 5 тыс. 5 тыс. | До 01.08. 2016г. |  |  |  | 10 тысяч |
| Новоиковская | Косметический ремонт Побелка и покраска | 4 тысячи | До 01.08. 2016г |  |  |  | 4 тысячи |
| Малышевская | Косметический ремонт Побелка и покраска В столовой приобретение плафоны 8 штук | 5 тысяч 5 тысяч | До 01.08. 2016г |  |  |  | 10 тысяч |
| Окуневская | Косметический ремонт Побелка и покраска | 10 тысяч | До 01.08. 2016г |  |  |  | 10 тысяч |
| Сосновская | Косметический ремонт Побелка и покраска | 10 тысяч | До 01.08. 2016г |  |  |  | 10 тысяч |
| Усть-Миааская | Косметический ремонт Побелка и покраска Приобретение классной доска 1 штука | 5 тысяч 5 тысяч | До 01.08. 2015г |  |  |  | 10 тысяч |
| Осиновская | Косметический ремонт Побелка и покраска Плафоны – кабинет 7 класса (приобрести) | 5 тыс. 5 тыс. | До 01.08. 2016г |  |  |  | 10 тысяч |
| КНОШ №3 | Косметический ремонт Побелка и покраска Ремонт туалета на 1 этаже | 10 тыс. 15 тысяч | До 01.08. 2016г |  |  |  | 25 тысяч |
| Северная школа-детский сад | Косметический ремонт Побелка и покраска | 3 тыс. | До 01.08. 2016г |  |  |  | 3 тысячи |
| Твердышская школа-детский сад | Косметический ремонт Побелка и покраска | 3 тыс. | До 01.08. 2016г |  |  |  | 3 тысячи |

Итого  - 300 тысяч рублей (без уточнения Думы)