СОГЛАСОВАНО:

Глава Каргапольского района

________________С.Н.Князев

План проведения ремонтных работ

в образовательных учреждениях Каргапольского района 2020 – 2023 годы

| № п/п | Наименование ОУ | Год ввода здания. | Виды ремонтных работ | Обоснование | ПСД | Сумма | Сроки проведения ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «Житниковская СОШ» | 1983 года | Замена окон, дверей, системы отопления, освещения, устройство отмостки. | Ветхость здания. Капитальный ремонт не проводился с 1983г. | Положительное заключение №45-1-0047-18 | 8000,0тыс.руб | 2020г. |
| 2. | МКОУ "Тагильская СОШ" | 1988 года | Замена: кровли, окон, входных дверей, ремонт отмостки, ремонт крылец с устройством козырьков | Ветхость здания Капитальный ремонт не проводился с 1988г. | Положительное заключение Б/Н | 8000,0тыс.руб | 2020г. |
| 3 | МКДОУ детский сад «Ромашка» | 1976 года | Замена: канализации, отопления, водопровода, ремонт крылец, частичное замена ограждения, ремонт пола в актовом зале, отделочные работы в сан.узлах, кровли, окон, входных дверей, облицовка фасада сайдингом | Ветхость здания Капитальный ремонт не проводился с 1976г. | Положительное заключение Б/Н | 8837,52тыс.руб | 2020г. |
| 4 | МКОУ "Каргапольская СОШ имени Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" (здание №3) | 1964 года | Замена: дверей, полов, отопления; сантехнические, электромонтажные, отделочные работы | Капитальный ремонт не проводился с 1964г. | Положительное заключение №45-1-0156-19 | 3800,0тыс.руб | 2020г. |
| 5 | МКОУ «Житниковская СОШ» (спортивный зал) | 1983 года | ремонт отопления, замена окон, отделочные работы | Капитальный ремонт не проводился с 1983г. | Положительное заключение №45-1-0195-18 | 1153,19тыс.руб | 2020г. |
| 6 | МКОУ «Чашинская СОШ имени Героя Советского Союза И.А. Малышева» (ремонт спортивного зала) | 1975 года | Замена окон, дверей, ремонт пола, отделочные работы | Капитальный ремонт не проводился с 1975г | Положительное заключение Б/Н | 1344,70тыс.руб | 2020г. |
| 7 | МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" (зд. №1) | 1993 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, ограждения, ремонт входной группы. | Капитальный ремонт не проводился с 1993г | ПСД в разработке | 24000,0тыс.руб | 2021г. |
| 8 | МКОУ "КСОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" (спортивный зал) | 1993 года | Замена: дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, замена спортивного оборудования | Капитальный ремонт не проводился с 1993г | ПСД на экспертизе Заявление № 758-Э / 2020 | 2482,49тыс.руб | 2021г. |
| 9 | МКОУ "Осиновская ООШ" | 1914 года | ремонт системы отопления; ремонт системы водоснабжения; замена окон; ремонт крыши | Капитальный ремонт не проводился с 1914г | Положительное заключение №45-1-0255-19 | 6560,0тыс.руб | 2021г. |
| 10 | МКОУ ""Усть-Миасская ООШ имени Героя Советского Союза В.М.Пермякова | 1967 года | Замена: кровли, окон, дверей, полов, отопления; сантехнические, электромонтажные, отделочные работы, устройство отмостки. | Капитальный ремонт не проводился с 1967г | ПСД в разработке | 18000,0тыс.руб | 2022г. |
| 11 | МКОУ "Сосновская ООШ" | 1959 года | Замена: кровли, окон, дверей, полов, отопления; сантехнические, электромонтажные, отделочные работы, устройство отмостки. | Капитальный ремонт не проводился с 1959г | ПСД в разработке | 12000,0тыс.руб | 2022г. |
| 12 | МКДОУ детский сад "Ромашка" комбинированного вида, р.п.Каргаполье (здание д/с Колосок) | 1961 года | Замена: кровли, окон, дверей, полов, отопления; сантехнические, электромонтажные, отделочные работы, устройство отмостки. | Капитальный ремонт не проводился с 1961г | ПСД в разработке | 14200,0тыс.руб | 2022г. |
| 13 | МКДОУ детский сад "Березка", с. Тагильское | 1985 года | Замена: кровли, окон, дверей, полов, отопления; сантехнические, электромонтажные, отделочные работы, устройство отмостки. | Капитальный ремонт не проводился с 1985г | ПСД в разработке | 15600,0тыс.руб | 2022г. |
| 14 | МКУ ДО "Каргапольская детско-юношеская спортивная школа имени К. С. Стрекаловских" | 1987 года | Замена: окон, дверей, полов, сантехнические, отделочные работы | Капитальный ремонт не проводился с 1987г | Положительное заключение №45-1-0127-18 | 5628,0тыс.руб | 2021г. |
| 15 | МКОУ "Деулинская ООШ" (ремонт спортивного зала) | 1998 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, замена спортивного оборудования | Капитальный ремонт не проводился с 1998г | ПСД в разработке | 3100,0тыс.руб | 2022г. |
| 16 | МКОУ "Брылинская СОШ" | 1976 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, ограждения, ремонт кровли, отмостки | Капитальный ремонт не проводился с 1976г | ПСД в разработке | 27000,0тыс.руб | 2021г. |
| 17 | МКОУ "Долговская СОШ" | 1967 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, ограждения, ремонт кровли, отмостки | Капитальный ремонт не проводился с 1967г | ПСД в разработке | 21000,0тыс.руб | 2022г. |
| 18 | МКОУ "Журавлевская СОШ" | 1962 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, ограждения, ремонт кровли, отмостки | Капитальный ремонт не проводился с 1962г | ПСД в разработке | 24000,0тыс.руб | 2022г. |
| 19 | МКОУ "Окуневская ООШ" | 1914 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, ограждения, ремонт кровли, отмостки | Капитальный ремонт не проводился с 1914г | ПСД в разработке | 17500,0тыс.руб | 2022г. |
| 20 | МКДОУ "Вяткинский детский сад" | 1965 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления; электромонтажные, отделочные работы, ограждения, ремонт кровли, отмостки | Капитальный ремонт не проводился с 1965г | ПСД в разработке | 14000,0тыс.руб | 2022г. |
| 21 | МКДОУ "Чашинский детский сад" | 1975 года | Замена: окон, дверей, полов, электромонтажные, отделочные работы, ограждения, ремонт кровли, отмостки | Капитальный ремонт не проводился с 1975г | ПСД в разработке | 11500,0тыс.руб | 2022г. |
| 22 | МКОУ "Тагильская СОШ" | 1988 года | Замена: дверей, полов, отопления, электромонтажные, отделочные работы, ограждения, облицовка фасада сайдингом. | Капитальный ремонт не проводился с 1988г | ПСД в разработке | 16000,0тыс.руб | 2023г. |
| 23 | МКОУ "Зауральская ООШ" | 1986 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления, электромонтажные, отделочные работы, ограждения, устройство отмостки. | Капитальный ремонт не проводился с 1986 г | ПСД в разработке | 12600,0тыс.руб | 2023г. |
| 24 | ММКОУ "Майская СОШ" (здание нач. школы) | 1962 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления, электромонтажные, отделочные работы, облицовка фасада сайдингом, устройство отмостки, ремонт кровли. | Капитальный ремонт не проводился с 1962г | ПСД в разработке | 13700,0тыс.руб | 2023г. |
| 25 | МКДОУ детский сад «Теремок» с. Долговское | 1985 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления, электромонтажные, отделочные работы, устройство отмостки, ремонт кровли. | Капитальный ремонт не проводился с 1985г | ПСД в разработке | 15000,0тыс.руб | 2023г. |
| 26 | МКДОУ "Житниковский детский сад" | 1961 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления, электромонтажные, отделочные работы, устройство отмостки, ремонт кровли. | Капитальный ремонт не проводился с 1961г | ПСД в разработке | 14000,0тыс.руб | 2023г. |
| 27 | МКДОУ детский сад «Солнышко» (здание золотой ключик) | 1978 года | Замена: окон, дверей, полов, отопления, электромонтажные, отделочные работы, устройство отмостки, ремонт кровли. | Капитальный ремонт не проводился с 1978г | ПСД в разработке | 14500,0тыс.руб | 2023г. |

Руководитель Отдела образования Администрации Каргапольского района                                                                     Л.С.Охоба